NOTE DE CADRAGE

SAP CO — Analyse Budgétaire

Version : 0.1 — Version de travail
Date : 04 septembre 2026
Type de projet : Projet personnel de portfolio
Porteur du projet : Chef de projet et développeur
Statut : Dashboard Power BI fonctionnel — formalisation du pilotage en cours

1. Contexte du projet

Le contrôle de gestion joue un rôle essentiel dans le suivi de la performance financière d'une entreprise. Il permet notamment de comparer les dépenses réalisées aux budgets prévisionnels, d'identifier les écarts et d'aider les responsables à prendre des décisions.

Dans un environnement utilisant SAP CO (Controlling), ces analyses peuvent contribuer au pilotage des coûts, des centres de coûts et des différentes natures de dépenses.

Le projet « SAP CO — Analyse Budgétaire » consiste à concevoir un tableau de bord interactif sous Power BI afin de faciliter l'analyse des écarts budgétaires et de rendre les informations financières plus lisibles et exploitables.

Le dashboard étant déjà fonctionnel, le projet entre désormais dans une phase de formalisation de la gestion de projet : cadrage, planification, organisation des travaux, suivi des risques et définition des critères de validation.

2. Problématique

Comment faciliter le suivi budgétaire et l'identification des dépassements de dépenses grâce à un outil de Business Intelligence, tout en structurant le travail selon une démarche de gestion de projet professionnelle ?

3. Objectifs du projet

3.1. Objectif principal

Concevoir et documenter une solution de pilotage budgétaire permettant d'analyser les écarts entre les budgets prévisionnels et les dépenses réelles, tout en démontrant la capacité à organiser, planifier et piloter un projet SI.

3.2. Objectifs opérationnels

- Comparer le budget prévisionnel et les dépenses réelles.

- Calculer les écarts en valeur absolue et en pourcentage.

- Suivre l'évolution mensuelle du budget, du réel et des écarts.

- Analyser les écarts par Business Unit, centre de coûts et nature de dépense.

- Identifier les écarts significatifs selon des seuils définis.

- Mettre à disposition un dashboard interactif avec des filtres adaptés.

- Formaliser les livrables de gestion de projet : note de cadrage, backlog, sprints, planning Gantt, registre des risques et cahier de recette.

4. Périmètre du projet

4.1. Éléments inclus

Dimension fonctionnelle

- Suivi du budget total et du réel total.

- Analyse de l'écart en euros et en pourcentage.

- Analyse mensuelle des indicateurs budgétaires.

- Analyse des dépenses par nature et par centre de coûts.

- Identification des écarts significatifs.

- Filtrage par période, Business Unit, nature de dépense et centre de coûts.

Dimension technique

- Modélisation des données pour Power BI.

- Création et validation des mesures DAX.

- Construction des visualisations et des indicateurs clés.

- Vérification de la cohérence des calculs.

Dimension gestion de projet

- Cadrage du besoin.

- Décomposition des travaux en tâches et user stories.

- Définition des priorités et des sprints.

- Planification des activités à l'aide d'un diagramme de Gantt.

- Identification des parties prenantes et des responsabilités.

- Gestion des risques et préparation de la recette fonctionnelle.

4.2. Éléments exclus du périmètre initial

- Connexion directe et temps réel à un système SAP de production.

- Modification de données dans SAP.

- Déploiement à l'échelle d'une entreprise.

- Prévisions financières avancées ou modèles prédictifs.

- Automatisation complète de l'alimentation des données, sauf si elle est ajoutée dans une évolution ultérieure.

5. Utilisateurs et parties prenantes

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| Porteur du projet | Cadrage, développement, planification, suivi et livraison |
| Contrôleur de gestion — utilisateur cible | Exploitation des indicateurs et analyse des écarts |
| Responsable financier — utilisateur cible | Suivi de la performance budgétaire et aide à la décision |
| Évaluateur ou recruteur | Appréciation de la qualité technique et de la démarche projet |

Les utilisateurs cibles représentent les profils auxquels la solution est destinée. Leur participation à des entretiens ou à une recette réelle n'est pas présumée.

6. Livrables attendus

| Référence | Livrable | Statut |
| --- | --- | --- |
| LIV-01 | Dashboard Power BI fonctionnel | Réalisé |
| LIV-02 | Modèle de données et documentation des mesures DAX | À documenter ou à consolider |
| LIV-03 | Note de cadrage | En cours |
| LIV-04 | Backlog produit et user stories | À construire |
| LIV-05 | Planning prévisionnel et diagramme de Gantt | À construire |
| LIV-06 | Matrice RACI et registre des risques | À construire |
| LIV-07 | Cahier de recette et bilan du projet | À construire |
| LIV-08 | Documentation finale du portfolio | À construire |

7. Indicateurs de suivi budgétaire

Les principaux indicateurs du dashboard sont :

- Budget total : somme des montants budgétés.

- Réel total : somme des dépenses réelles.

- Écart budgétaire (€) : réel total − budget total.

- Écart budgétaire (%) : écart budgétaire ÷ budget total, lorsque le budget total est non nul.

Un écart positif correspond à un dépassement lorsque l'écart est calculé comme le réel moins le budget.

Le dashboard prévoit également un suivi par mois, nature de dépense et centre de coûts, ainsi qu'une identification des écarts significatifs. Le seuil actuellement représenté dans la maquette est un écart supérieur à 10 000 € et à 10 % ; cette règle devra être documentée et validée.

Les chiffres affichés dans la version actuelle du dashboard seront rapprochés des données sources lors de la validation finale.

8. Contraintes et hypothèses

- Le projet est réalisé individuellement dans le cadre de la constitution d'un portfolio professionnel.

- Le dashboard Power BI est fonctionnel et constitue le livrable technique de départ.

- Le projet s'appuie sur un jeu de données fictif conçu pour simuler une activité de contrôle de gestion budgétaire.

- Les montants, centres de coûts, Business Units et natures de dépenses sont utilisés à des fins de démonstration. Ils ne représentent pas les résultats financiers réels d'une entreprise.

- Le projet ne repose pas sur une connexion directe à un système SAP de production. Il s'agit d'une simulation d'un cas d'usage associé à SAP CO.

- La formalisation de la gestion de projet intervient après la réalisation du dashboard. Les plannings et sprints seront donc identifiés comme une planification de référence reconstituée lorsqu'ils ne correspondent pas à des activités réellement suivies.

- Les indicateurs et les résultats devront être vérifiés par rapport au jeu de données utilisé avant la validation finale du projet.

9. Critères de réussite

Le projet sera considéré comme satisfaisant lorsque :

- Les quatre principaux indicateurs budgétaires sont calculés correctement.

- Les totaux du dashboard concordent avec les données sources.

- Les filtres modifient correctement les indicateurs et les visualisations.

- Les écarts par mois, nature de dépense et centre de coûts sont analysables.

- La règle de détection des écarts significatifs est documentée et testable.

- Le dashboard et ses mesures sont suffisamment documentés pour être compris par un autre utilisateur.

- Les livrables de gestion de projet sont cohérents avec le périmètre réel.

- Les limites du prototype et les évolutions possibles sont clairement identifiées.

10. Principaux risques

| Risque | Conséquence possible | Action préventive |
| --- | --- | --- |
| Données incomplètes ou non représentatives | Analyse budgétaire trompeuse | Documenter la source et contrôler les données |
| Erreurs de calcul des écarts | Mauvaise interprétation des résultats | Prévoir des tests et rapprocher les totaux |
| Filtres ou relations mal configurés | Indicateurs incohérents | Tester chaque filtre et les interactions |
| Seuils de significativité mal définis | Alertes peu pertinentes | Formaliser et tester les règles métier |
| Périmètre trop large | Retards et dispersion des efforts | Prioriser les fonctionnalités essentielles |
| Confusion entre simulation et intégration SAP réelle | Présentation trompeuse du projet | Décrire précisément les sources et limites |

11. Approche de gestion de projet

La gestion du projet sera structurée autour de deux vues complémentaires :

- Une planification globale, représentée par un diagramme de Gantt, pour organiser les phases, dépendances, jalons et livrables.

- Une organisation par sprints, avec un backlog priorisé, des objectifs par sprint et des critères de validation.

La démarche est formalisée après la réalisation technique. Les dates et statuts seront donc distingués entre éléments déjà réalisés, éléments à documenter et travaux complémentaires restant à effectuer.

12. Évolutions possibles

Les améliorations envisageables comprennent l'automatisation de l'actualisation des données, l'ajout d'indicateurs complémentaires, l'intégration de données SAP réelles dans un environnement autorisé et la mise en place d'un processus de publication et de maintenance du rapport.

Ces évolutions ne font pas partie du périmètre initial tant qu'elles n'ont pas été validées.

Fin de la note de cadrage — Version 0.1